UCHWAŁA Nr VI/31/2004

Rady Miejskiej w Gorzowie Śl.

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 6 i 9 litera e, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ,  z  2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r Nr 80,poz.717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203) oraz  art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1992r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 , Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890 i Nr 121, poz. 1264 ) Rada Miejska w Gorzowie Śl:

§ 1

Uchwala wieloletni program inwestycyjny Gminy Gorzów Śl. na  lata           2004 - 2013 obejmujący:

Program rozwoju lokalnego – wieloletni program inwestycyjny na lata 2004 ÷ 2013

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji | Cel zadania | Źródła finansowania | Nakłady ogółem tyś. zł. | Finansowanie w latach w tyś. zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008÷ 2010 | 2010÷ 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kanalizacja sanitarna Kozłowice – III etap | Urząd Miejski Gorzów Śl. | 2004 | Ochrona środowiska | 1) środki własne 2) WFOŚ i GW - pożyczka | 276 724 | 276 724 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ogółem: | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kanalizacja sanitarna Jamy - IV etap | Urząd Miejski Gorzów Śl. Związek Gmin Źródła Prosny | 2005 | Ochrona środowiska | 1) środki własne 2) WFOŚ i GW - pożyczka 3) F. Spójności | 68.5 274.0 342.5 |  | 68.5 274.0 342.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ogółem: | 685 |  | 685 |  |  |  |  |
| 3. | Kanalizacja sanitarna Więckowice – Jastrzygowice - Skrońsko | Urząd Miejski Gorzów Śl. Związek Gmin Źródła Prosny | 2005 ÷2006 | Ochrona środowiska | 1) środki własne 2) WFOŚ i GW - pożyczka 3) E.F.R.R. Fundusz Spójności | 318.4 1.273.2 1591.5 |  | 134.0 526.0 660.0 | 186.6 745.0 931.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ogółem: | 3.183.1 |  | 1.320.0 | 1863.1 |  |  |  |
| 4. | Rozbudowa wodociągu grupowego Goła – Uszyce Gorzów Śl – ul. Leśniki | Urząd Miejski Gorzów Śl. | 2006 | Budowa infrastruktury technicznej dla rozwoju osadnictwa i inwestycji – restrukturyzacja rolnictwa | 1) Środki własne 2) WFOŚ i GW | 100 300 |  |  | 100 300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ogółem: | 400 |  |  | 400 |  |  |  |
| 5. | Budowa drogi gminnej Uszyce – Dzietrzkowice granica Województwa Nr. dr. 100801 O 2500 mb | Urząd Miejski Gorzów Śl. | 2007 | Ułatwienie dojazdu do zagród i pól, połączenie z gminną Łubnice, woj. Łódzkie, poprawa rozwoju regionalnego | 1) Środki własne 2) Fundusze strukturalne ZPORR | 750 750 |  |  |  | 750 750 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ogółem: | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |
| 6. | Kanalizacja sanitarna wsi Uszyce-Zdziechowice-Krzyżanowice (tloczny 7100 mb, Ø200-16.0km, Ø 160-3000/150 mb/szt, Przepompownie 13) | Urząd Miejski Gorzów Śl. | 2008 ÷2010 | Ochrona środowiska, budowa infrastruktury technicznej dla rozwoju inwestycji i osadnictwa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ogółem: | 5450 |  |  |  |  | 5450 |  |
| 7. | Budowa zbiornika retencyjnego Zdziechowice 150 ha | Urząd Miejski Gorzów Śl. | 2010 ÷2013 | Retencja w dorzeczu Prosny (rozwój rekreacji) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ogółem: | 20.000 |  |  |  |  |  | 20.000 |

- 2 -

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

§ 3

Uchyla się uchwałę Nr: 27/V/99 z dnia 25.03.1999r w sprawie programu inwestycyjnego pod nazwą : „Rozwój infrastruktury Gminy Gorzów Śląski w latach 1999 – 2008” , zmienionej uchwałą III/23/2002r z dnia 13.12.2002 oraz  X/58/2003 z dnia 10.12.2003r

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Neugebauer

- 3 -