Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/46/2006 z dnia 20.06.2006

Program rozwoju lokalnego – wieloletni program inwestycyjny na lata 2006 ÷ 2013

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji | Cel zadania | Źródła finansowania | Nakłady ogółem tyś. zł. | Finansowanie w latach w tyś. zł |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008÷ 2010 | 2010 ÷ 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z przebudową kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Gorzowie Śląskim. | Urząd Miejski Gorzów Śl. | 2006 | Ochrona środowiska Usprawnienie systemu grzewczego | 1) środki własne 2) WFOŚ i GW - pożyczka | 761.8 735.2 | 761.8 735.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ogółem: | 1 497 | 1 497 |  |  |  |
| 2. | Rozbudowa wodociągu grupowego 1) Gorzów Śl. – Leśniki i ul. Kluczborska 2) Uszyce - Zydlung | Urząd Miejski Gorzów Śl. | 2006 - 2007 | Budowa infrastruktury technicznej dla rozwoju osadnictwa i inwestycji – restrukturyzacja rolnictwa | 1) Środki własne 2) Środki własne | 220 200 | 5 5 | 215 195 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ogółem: | 420 | 10 | 410 |  |  |
| 3. | Budowa drogi gminnej Uszyce - Dzietrzkowice granica Województwa Nr. dr. 100801 O | Urząd Miejski Gorzów Śl. | 2007 | Ułatwienie dojazdu do zagród i pól, połączenie z gminą Łubnice, woj. Łódzkie, poprawa rozwoju regionalnego. | 1) Środki własne 2) ZPORR 3)MGPiPS | 225.0 1.125,0 150,0 |  | 225.0 1.125,0 150,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ogółem: | 1500 |  | 1500 |  |  |
| 4. | Realizacja projektu w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w woj. opolskim „eurząd dla mieszkańca opolszczyzny” | Urząd Miejski Gorzów Śl | 2006 | Budowa infrastruktury informatycznej-ułatwianie dostępu społeczeństwu drogą internetową | Ogółem: | 86.2 | 86.2 |  |  |  |
| 5. | Kanalizacja sanitarna Więckowice – Jastrzygowice – Skrońsko | Urząd Miejski Gorzów Śl. Związek Gmin Źródła Prosny | 2006-2007 | Ochrona środowiska | 1)Środki własne 2) WFOŚiGW-pożyczka 3)E.F.R.R Fundusz Spójności | 318.4 1.273.2 1.591.5 | 30 | 288.4 1.273.2 1.591.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ogółem: | 3.183.1 | 30 | 3.153.1 |  |  |
| 6. | Kanalizacja sanitarna wsi Uszyce-Zdziechowice-Krzyżanowice z przepompowniami | Urząd Miejski Gorzów Śl. | 2008÷2010 | Ochrona środowiska, budowa infrastruktury technicznej dla rozwoju inwestycji i osadnictwa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ogółem: | 5450 |  |  | 5450 |  |
| 7. | Budowa zbiornika retencyjnego Zdziechowice 150 ha | Urząd Miejski Gorzów Śl. | 2010÷2013 | Retencja w dorzeczu Prosny (rozwój rekreacji) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ogółem: | 20.000 |  |  |  | 20.000 |