Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XI/72/2004

Rady Miejskiej

w Gorzowie Śl.

WYDATKI  ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM

Program  rozwoju lokalnego – wieloletni program inwestycyjny na lata 2004 - 2013

| Lp. | Zadania programu | Cel programu | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji program. | Łączne nakłady finansowe | # Wysokość wydatków |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1. | Kanalizacja sanitarna wsi Jamy – IV etap | Ochrona środowiska | Urząd Miejski Gorzów Śl. | 2005 | 685.000 | 685.000 | - | - |
| 2. | Rozbudowa wodociągu grupowego Goła – Uszyce Gorzów Śl. - Leśniki i ul.Kluczborska | Budowa infrastruktury technicznej dla rozwoju osadnictwa i inwestycji – restrukturyzacja rolnictwa | Urząd Miejski Gorzów Śl. | 2005 | 400.000 | 400.000 | - | - |
| 3. | Kanalizacja sanitarna Więckowice – Jastrzygowice - Skrońsko | Ochrona środowiska | Urząd Miejski Gorzów Śl. | 2007 | 3.183.100 | - | - | 3.183.100 |

1

| Lp. | Zadania programu | Cel programu | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji program. | Łączne nakłady finansowe | # Wysokość wydatków |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 |
| 4. | Budowa drogi gminnej Uszyce - Dzietrzkowice | Ułatwienie dojazdu do zagród i pól, połączenie z gminą Łubnice, poprawa rozwoju regionalnego | Urząd Miejski Gorzów Śl. | 2006 | 1.500.000 | - | 1.500.000 | - |
| 5. | Realizacja projektu z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w woj. opolskim „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny” | Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego | Urząd Marszałkowski Opole Urząd Miejski Gorzów Śl. | 2004- 2006 | 86.894 | 681 | 86.213 | - |
|  | OGÓŁEM |  |  |  | 5.854.994 | 1.085.681 | 1.586.213 | 3.183.100 |