Załącznik Nr 5

do uchwały Nr IX/48/2005

Rady Miejskiej

w Gorzowie Śl.

WYDATKI  ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM

Program  rozwoju lokalnego – wieloletni program inwestycyjny na lata 2006 - 2013

| Lp. | Zadania programu | Cel programu | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji program. | Łączne nakłady finansowe | # Wysokość wydatków |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1. | Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej i Gimnazjum z przebudową kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Gorzowie Śl. | Ochrona środowiska. Usprawnienie systemu grzewczego | Urząd Miejski Gorzów Śl. | 2006 | 1.110.000 | 1.110.000 | - | - |

| Lp. | Zadania programu | Cel programu | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji program. | Łączne nakłady finansowe | # Wysokość wydatków |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| 2. | Rozbudowa wodociągu grupowego 1. Gorzów Śl.- Leśniki i ul.Kluczborska, 2. Uszyce-Zydlung | Budowa infrastruktury technicznej dla rozwoju osadnictwa i inwestycji – restrukturyzacja rolnictwa | Urząd Miejski Gorzów Śl. | 2006- 2007 | 420.000 | 10.000 | 410.000 | - |
| 3. | Kanalizacja sanitarna Więckowice – Jastrzygowice - Skrońsko | Ochrona środowiska | Urząd Miejski Gorzów Śl. | 2006-2007 | 3.183.100 | 30.000 | 3.153.100 | - |
| 4. | Realizacja projektu z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w woj. opolskim „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny” | Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego | Urząd Marszałkowski Opole Urząd Miejski Gorzów Śl. | 2005- 2006 | 22.069 (64.144 pożyczka w 2006r.) | 22.069 | - | - |

| Lp. | Zadania programu | Cel programu | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji program. | Łączne nakłady finansowe | # Wysokość wydatków |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| 5. | Budowa drogi gminnej Uszyce - Dzietrzkowice | Ułatwienie dojazdu do zagród i pól, połączenie z gminą Łubnice, poprawa rozwoju regionalnego | Urząd Miejski Gorzów Śl. | 2007 | 1.500.000 | - | 1.500.000 | - |
| 6. | Kanalizacja sanitarna wsi Uszyce – Zdziechowice – Krzyżanowice z przepompowniami | Ochrona srodowiska, budowa infrastruktury technicznej dla rozwoju inwestycji i osadnictwa | Urząd Miejski Gorzów Śl. | 2008-2010 | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 |
|  | OGÓŁEM |  |  |  | 7.735.169 | 1.172.069 | 5.063.100 | 1.500.000 |