Załącznik nr 1 do uchwały nr  XIII/101/2007r. z dnia19-12-2007r.

Program rozwoju lokalnego – wieloletni program inwestycyjny na lata 2008 ÷ 2010

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji | Cel zadania | Źródła finansowania | Nakłady ogółem tyś. zł. | Finansowanie w latach w tyś. zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
| 1. | Kanalizacja sanitarna Gorzów Śl.- Jastrzygowice | Urząd Miejski Gorzów Śl. Związek Gmin Źródła Prosny | 2008-2010 | Ochrona środowiska | 1) środki własne 2) WFOŚ i GW - pożyczka 3. Inne źródła | 138.4 1. 411,6 1.633,1 | 1.550,0 |  | 1.483,1 |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ogółem: | 3.183,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kanalizacja sanitarna Uszyce-Zdziechowice-Krzyzanowice z przepompowniami | Urząd Miejski Gorzów Śl. | 2008-2010 | Ochrona środowiska | 1) środki własne 2) WFOŚ i GW - pożyczka | 500.0 1.000,0 | 20,0 |  | 160,0 |  | 1.320,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ogółem: | 1.500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Budowa Hali widowiskowo-sportowej W Gorzowie Śl. | Urząd Miejski Gorzów Śl. | 2008-2010 | Sport | - srodki własne - Inne źródła | 4.580,0 | 80,0 | 2.000,0 |  | 2.500,0 |  |  |  |  |  |