# Załącznik nr 3

# WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

Umowa została zawarta w ................, dnia …………………pomiędzy :

Gminą Gorzów Śląski

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 GORZÓW ŚLĄSKI

reprezentowaną przez:

- ............................................ – Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie Skarbnika ...............................................................................................

zwanym dalej Zamawiającym,

a

reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na Wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzów Śląski finansowanej wyłącznie z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i oszczędności w kosztach eksploatacji systemu po przeprowadzeniu modernizacji, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oświadczają co następuje:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na wykonaniu  modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Gorzów Śląski finansowanej wyłącznie z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i oszczędności w kosztach eksploatacji systemu po przeprowadzeniu modernizacji.

Przedmiotem umowy jest:

modernizacja oświetlenia drogowego.

Wykonawca powinien zrealizować zadanie w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, która określa dokładny zakres modernizacji.

W zakresie realizacji zadania wykonawca powinien::

1)	dokonać uzgodnień przed realizacją modernizacji - dotyczących:

a)	robót energetycznych z właściwym ZE (harmonogramy wyłączeń - koszty wyłączeń ponosi Wykonawca)

2)	przeprowadzić roboty demontażowe starych opraw oraz ich rozliczenie z Urzędem Miejskim oraz z właściwym Zakładem Energetycznym

3) dokonać zakupu i dostawy nowych opraw, źródeł światła oraz niezbędnego osprzętu do realizacji zadania,

4) przeprowadzić montaż nowych opraw i źródeł światła oraz niezbędnego osprzętu zgodnie z projektem modernizacji oświetlenia

5) dokonać pomiary natężenia oświetlenia sprawdzających zgodność wykonania z wymaganymi parametrami projektu. (Pomiary należy wykonać zgodnie z siatką 	obliczeniową zastosowaną w projekcie, na szesnastu wskazanych przez Zamawiającego odcinkach dróg. Pomiary należy wykonać w obecności przedstawiciela Zamawiającego).

Szczegółowy zakres wskazuje kosztorys ofertowy dla modernizacji oświetlenia.

Wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Gorzów Śląski będzie sfinansowane wyłącznie z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i oszczędności w kosztach eksploatacji systemu po przeprowadzeniu modernizacji.

Zadanie należy wykonać w uzgodnieniu z  UM i ZE Czestochowa Teren Rejon Energetyczny Lubliniec.

Wykonawca udzieli w formie pisemnej 3 letniej gwarancji na wykonane prace i użyty sprzęt, będący przedmiotem modernizacji.

- Termin rozpoczęcia robót modernizacyjnych ustala się na ................., a termin zakończenia robót na dzień ………………………………….. zgodnie z harmonogramem prac.

§ 2

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie terenu (frontu) robót w dniu ........................

- Zapewnienie nadzoru Inwestorskiego i autorskiego.

- Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie.

- Niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami do dziennika budowy.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, zgłoszenie wykonanych robót do odbioru.

- Przyjęcie do wykonania robót dodatkowych i zamiennych związanych z przedmiotem umowy, w oparciu o dodatkowe zlecenie Zamawiającego z zastosowaniem postanowień zawartych w § 5.

- Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż i ochrony przed kradzieżą.

- Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

- Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt.

- Zapewnienie dostarczania potrzebnych mediów dla potrzeb prowadzonych prac na własny koszt i swoim staraniem.

- Zawarcie umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej i przedłożenia ich Zamawiającemu.

- Wykonywania zadania samodzielnie bez możliwości zlecania robót wchodzących w zakres zamówienia podwykonawcom.

- Natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru

Dokumentacja powykonawcza powinna być przygotowana dla każdej szafki/tablicy oświetleniowej i zawierać:

- schemat jednokreskowy z zaznaczonymi  oprawami

- protokoły badań natężenia oświetlenia w 16 wskazanych odcinkach dróg

-,rezystancji uziemień, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- zestawienie montażowe

- atesty (deklaracje zgodności) na użyte materiały

- protokóły rozliczenia sprzętu zdemontowanego

- potwierdzenie utylizacji zdemontowanych opraw

§ 4

1. Wysokość wynagrodzenia za modernizację systemu oświetlenia umowy strony

ustalają następująco:

Wynagrodzenie za realizację zadania  wynosi netto.......................................... zł,

słownie: .................................................................................................... + podatek VAT.........%

tj. ........................................................................................................................zł,

słownie: ................................................................................................................

co daje łączną wartość (brutto) .............................................................. zł,

słownie ...............................................................................................................................

powiększoną  o odsetki wynikające  z obsługi finansowej zamówienia związanej z odroczeniem oraz rozłożeniem na raty  zapłaty  ceny według zasad określonych poniżej.

2. Zamawiający zapłaci określoną w punkcie 1 cenę Wykonawcy w  ratach miesięcznych płatnych do ................. dnia kolejnego miesiąca. Pierwsza rata i kolejne  będą płatne  do ............. dnia miesiąca następnego  po miesiącu otrzymania faktury na konto Wykonawcy ...................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

Wysokość rat będzie wynikała z harmonogramu spłat uwzględniającego wielkość zobowiązania

( cenę ), koszty finansowania i maksymalną możliwą łączną kwotę spłat rocznych wynoszącą 144 000 zł.  Płatność miesięczna – rata , będzie zatem składała się ze spłaty raty kapitałowej powiększonej o odsetki od pozostałego zadłużenia obliczane wg zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 1 – miesięcznej powiększonej o ........... punkty procentowe. Odsetki będą naliczane od daty płatności pierwszej raty danej faktury. Stawka WIBOR 1M będzie przyjmowana w aktualnej wysokości  z ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. Wysokość stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych będzie ustalona na podstawie danych publikowanych w sieci REUTERA, w dniu określenia obowiązującej stawki  dla potrzeb niniejszej umowy , o godz. 11.00 w przypadku braku notowań stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych w dniu , którym powinna być określona dla potrzeb niniejszej umowy przyjęta zostanie odpowiednia  z najbliższego , poprzedniego dnia roboczego, w którym stawka ta była dostępna.

3. Suma w (skali roku) miesięcznych rat nie może przekraczać kwoty oszczędności wynikającej ze

zmniejszenia kosztów  za energię elektryczną i konserwację tj. 144 000.zł. W przypadku wzrostu

kosztów finansowania będących skutkami wzrostu stawki Wibor harmonogram spłat ulega

zmianie – wydłużenie czasu spłaty i ilości rat wynikające z ograniczenia sumy rocznych spłat do

144 000 zł.

Za datę spłaty raty ceny przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek

Wykonawcy.

- W przypadku, kiedy termin spłaty raty przypada w dniu wolnym od pracy, spłata następuje w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. W przypadku opóźnienia zapłatą poszczególnej raty Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej od zaległej raty za każdy dzień opóźnienia.

- Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego uregulowania należności wymienionej w punkcie pierwszym.

- Zamawiający wyraża zgodę na przejęcie wierzytelności Wykonawcy należnych od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy przez bank lub inny podmiot finansujący.

§ 5

Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania, robót dodatkowych, potwierdzonych protokołem konieczności, których zakres nie przekroczy 20% uprzedniego zamówienia to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów i nośników cenotwórczych, ujętych w kosztorysie ofertowym.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych zgodnych z dokumentacją techniczną, jakości zatwierdzonej przez Zamawiającego. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p.poż), atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego odbioru przedmiotu umowy, a na każde żądanie Zamawiającego przekaże do wglądu.

§ 7

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 tj. w kwocie 	 złotych

najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w formie:

a) w pieniądzu,

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo  – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze  poręczeniem pieniężnym.

c) gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt

2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z póź. zm)

- Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% ustalonej kwoty w ust. 1, zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze, pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 8

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru: ..................................

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: ......................................

§ 9

Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

  - Wykonawca zgłasza na piśmie wniosek o dokonanie odbioru częściowego lub końcowego. Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowości do obioru końcowego lub częściowego robót w ciągu trzech dni powoła komisję, która w ciągu trzech dni winna zakończyć czynności odbioru uzasadniając swoją decyzję na piśmie.

  - Wykonawca będzie przedstawiał do protokólarnego odbioru Zamawiającemu wykonane części zlecenia w postaci ukończonych ciągów komunikacyjnych (obwodów elektrycznych lub obiektów) zgodnie z harmonogramem modernizacji. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru  częściowego lub końcowego  Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

a) dokumentację powykonawczą

b) atesty na zastosowane materiały i urządzenia,

c) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia.

  - W przypadku nie wywiązania się Zamawiającego z obowiązku powołania komisji w podanych wyżej terminach, Wykonawca może dokonać przekazania robót jednostronnie.

  - Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia

wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy

§ 10

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie trzech lat, licząc od daty odbioru końcowego obiektu.

- Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego obiektu.

- Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 11

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania umowy.

- W przypadku nieterminowego realizowania modernizacji systemu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy – za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku nieterminowego realizowania robót konserwacyjnych systemu Wykonawcy zostanie potrącona z kwoty miesięcznego wynagrodzenia 1/30 kwoty wyliczonego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w realizacji zadania.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kary umowne nie pokryją rzeczywistej straty z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przez Wykonawcę.

- W uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych.

Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm).

§ 13

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego i Wykonawcy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 14

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

### Zamawiający	Wykonawca